**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия  «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области за 1 квартал 2024 года»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.2.2. плана работы Контрольно-счетной палаты Стародубского муниципального округа на 2024 год.

Период проведения: май-июнь 2024года.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализирована динамика основных показателей исполнения бюджета муниципального образования: доходов, расходов, результатов исполнения бюджета.

Согласно представленному администрацией Стародубского муниципального округа отчету об исполнении бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области по состоянию на  1 апреля 2024 года, утвержденный постановлением Администрации Стародубского муниципального округа от 07.05.2024г.№506, характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Уточнен**  **ный план (бюджетная роспись)2024г.** | **Кассовое испол**  **нение за 1 квартал 2023г.** | **Кассовое испол**  **нение за 1 квартал 2024г.** | **% испол**  **нения к уточнен**  **ной бюджет**  **ной росписи** | **Отно**  **шение 1 кв.2024г. к 1 кв. 2023г., (+,-)** | **Отно**  **шение 1 кв.2024г. к 1 кв. 2023г., %** |
| **Доходы бюджета всего в т.ч.** | **1345514,9** | **197813,1** | **193155,0** | 14,3 | -4658,1 | 97,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 411779,7 | 78875,8 | 75999,3 | 18,4 | -2876,5 | 96,3 |
| Безвозмездные поступления | 933735,2 | 118937,3 | 117155,7 | 12,5 | -1781,6 | 98,5 |
| **Расходы бюджета** | **1076218,5** | **203681,6** | **190893,8** | 17,7 | -12787,8 | 93,7 |
| **Дефицит (-), Профицит (+)** | **17851,8** | **-5868,4** | **2261,2** | **0** | 8129,6 |  |

  Расходы бюджета за 1 квартал 2024 года по годовой уточненной бюджетной росписи составили в сумме 1438796,5 тыс. рублей,  исполнены в сумме 190893,8 тыс. рублей, или на 13,2%.

Структура фактических расходов  отражает социальную направленность бюджета округа, определенной бюджетной и налоговой политикой. Наибольший удельный вес в расходах бюджета приходится на раздел 07 «Образование», за 1 квартал 2024 года составил – 69,2%.

Общая сумма расходов по муниципальным программам утверждена с учетом изменений в размере 1432045,9 тыс. рублей, что составляет 99,5% от общего объема расходов запланированных на 2024 год. За 1 квартал 2024 года  кассовое исполнение по муниципальным программам составило 190153,4 тыс. рублей, или 13,2% от уточненной бюджетной росписи

По состоянию на 01 апреля 2024 года в местном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 7 национальных проектов в рамках региональных проектов с общим объемом Информация об уровне исполнения кассовых расходов по региональным проектам за 1 квартал 2024 года представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГАБС** | **КВСР** | **Наименование регионального проекта** | **ОМ** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. рублей** | **Кассовое исполнение за 1 кв.2024 года, тыс. рублей** | **Процент испол-нения,%** |
| Администрация Стародубского муниципального округа | 901 | Формирование комфортной городской среды | F2 | 110565,8 | 546,0 | 0,49 |
|  |  | Чистая вода | F5 | 27827,8 | 0 | 0 |
|  |  | Спорт-норма жизни (Брянская область) | P5 | 216373,8 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по 901** |  |  |  | **354767,4** | **546,0** | **0,1** |
| Отдел культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Стародубского муниципального округа Брянской области | 906 | Культурная среда | А1 | 6078,7 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по 906** |  |  |  | **6078,7** | **0** | **0** |
| Отдел образования администрации Стародубского муниципального округа Брянской области | 903 | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область) | EB | 2783,6 | 705,9 | 25,3 |
|  |  | Цифровая образовательная среда (Брянская область) | E4 | 797,5 | 0 | 0 |
|  |  | Современная школа (Брянская область) | E1 | 1431,8 |  |  |
| **ИТОГО по 903** |  |  |  | **5012,9** | **705,9** | **14,0** |
| **ВСЕГО** |  |  |  | **365859,0** | **1251,9** | **0,3** |

В рамках реализации регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 110565,8 тыс. рублей на осуществление благоустройства дворовых территорий и реконструкции сквера «40 лет Победы». В течение 1 квартала 2024 года кассовые расходы составили 546,0 тыс. рублей, или 0,49% от уточненной бюджетной росписи. Главным администратором расходов является администрация Стародубского муниципального округа.

В рамках реализации регионального проекта **«Культурная среда»** будут осуществляться мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа. В 1 квартале 2024 года кассовых расходов не осуществлялось. Главным администратором расходов является отдел культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Стародубского муниципального округа Брянской области.

В рамках реализации регионального проекта **«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)»** осуществлялось финансирование мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. За 1 квартал 2024 года расходы составили 705,9 тыс. рублей, или 25,3% плановых назначений (2783,6 тыс. рублей). Главным администратором расходов является отдел образования администрации Стародубского муниципального округа Брянской области.

В рамках реализации регионального проекта **«Чистая вода»** государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 27827,8 тыс. рублей на строительство водозаборного сооружения в с.Пятовск и реконструкции системы водоснабжения. В течение 1 квартала 2024 года кассовые расходы не осуществлялись. Главным администратором расходов является администрация Стародубского муниципального округа.

В рамках реализации регионального проекта **«Современная школа (Брянская область)»** государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» на приведение в соответствие с брендбуком «Точка роста» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1431,8 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2024 года кассовые расходы не осуществлялись. Главным администратором расходов является отдел образования администрация Стародубского муниципального округа.

В рамках реализации регионального проекта **«Цифровая образовательная среда (Брянская область)»** государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 797,5 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2024 года кассовые расходы не осуществлялись. Главным администратором расходов является отдел образования администрация Стародубского муниципального округа.

В рамках реализации регионального проекта **«Спорт-норма жизни (Брянская область)»** государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» на строительство (реконструкцию) объектов спорта предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 216373,8 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2024 года кассовые расходы осуществлены в объеме 3,1 тыс. рублей. Главным администратором расходов является администрация Стародубского муниципального округа.

Решением о бюджете (с учетом изменений), прогнозируемый дефицит бюджета был утверждён в сумме 15086,2 тыс. рублей, при этом, утвержден перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и источники финансирования дефицита бюджета:

- финансовое управление администрации Стародубского муниципального округа Брянской области – изменение остатков на счетах по учету средств бюджета;

Размер дефицита бюджета при его утверждении в решении о бюджете соответствовал параметру, установленному бюджетным законодательством.

В соответствии с отчётом об исполнении бюджета за 1 квартал 2024г. бюджет исполнен с профицитом в объёме 2261,1 тыс. рублей.

Проведенным экспертно-аналитическим мероприятием **«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Стародубского муниципального округа Брянской области за 1 квартал 2024 года»** позволяет сделать вывод о том, что  отчет подготовлен в рамках полномочий администрации Стародубского муниципального округа Брянской области и не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам Стародубского муниципального округа, а также удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Стародубского муниципального округа Н.А.Сусло